TORFIX

Plan de developpement — Site web

Document de reference pour Amin

| Projet : TORFIX |  | Version 1.0 |
| --- | --- | --- |

# 0. Vue d'ensemble du projet

## Contexte

Torfix est une agence digitale positionnee sur le segment premium pour les PME locales. La promesse centrale est de delivrer un systeme digital complet (site + outils integres) qui agit simultanement sur l'acquisition, la conversion et la fidelisation clients.

## Objectif du site

Convertir un visiteur froid en prospect qualifie en moins de 90 secondes de navigation. Le site est le premier maillon du systeme Torfix — il doit inspirer confiance instantanement et declencher une prise de contact.

## Indicateurs de succes (KPIs)

- Taux de conversion visiteur -> contact : objectif > 5%

- Temps de chargement page : < 2s (LCP)

- Score Lighthouse Performance : > 90

- Score Lighthouse Accessibilite : > 85

- Taux de rebond : < 55%

## Stack technique recommandee

| Composant | Recommandation |
| --- | --- |
| Framework | Next.js 14 (App Router) - SSR + SEO optimise |
| Styling | Tailwind CSS + Framer Motion (animations) |
| CMS (optionnel) | Sanity.io ou Notion API (gestion contenu sans dev) |
| Formulaires | React Hook Form + Zod (validation) |
| Email | Resend ou Nodemailer + templates React Email |
| Reservation | Cal.com embed ou Calendly API |
| Analytics | Vercel Analytics + PostHog (heatmaps) |
| Hebergement | Vercel (CI/CD auto + Edge Network) |
| Domaine | OVH ou Namecheap + Cloudflare (DNS + SSL) |

# 1. HERO SECTION — Above the fold

Objectif Capter l'attention en moins de 3 secondes. Positionner Torfix comme une agence premium. Declencher l'envie d'en savoir plus ou de cliquer sur le CTA principal.

## Structure & layout

Disposition en deux colonnes (60% / 40%) sur desktop. Mobile : colonne unique, visuel en dessous du texte.

WIREFRAME — NAVBAR + HERO [ LOGO ] [ Nav: Offre . Process . Niches . FAQ ] [ CTA : Recevoir mon projet ] ------------------------------------------------------------------------------------ [ HEADLINE H1 - 60% gauche ] [ MOCKUP desktop + mobile - 40% droite ] [ SUBHEADLINE - 2 lignes max ] [ Schema : Clients -> Reservation -> Fidelisation ] [ CTA Principal ] [ CTA Secondaire ] [ MICRO TRUST BAR : 3 icones + texte ]

## Copy — Textes exacts

|  | HEADLINE (H1) Transformez votre entreprise en machine a clients. |
| --- | --- |

|  | SUBHEADLINE Torfix concoit pour vous un systeme digital complet — site, reservation, automatisation — optimise pour attirer, convertir et fideliser vos clients. |
| --- | --- |

|  | CTA PRINCIPAL Recevoir mon projet |
| --- | --- |

|  | CTA SECONDAIRE Voir comment ca fonctionne |
| --- | --- |

|  | MICRO TRUST BAR (3 ELEMENTS) Sans complexite Sans perte de temps Optimise avant livraison |
| --- | --- |

## Specifications techniques — Navbar

- Position : sticky top-0, z-index eleve

- Fond : transparent au scroll=0 / blur + fond blanc au scroll > 80px

- Logo : SVG vectoriel, lien vers /

- Menu : 4 liens d'ancrage + CTA bouton outline

- Mobile : hamburger menu -> drawer anime (Framer Motion)

- CTA navbar : couleur accent, border-radius 8px, hover scale(1.03)

## Specifications techniques — Hero

- Fond : gradient subtil (blanc -> gris 50) ou noise texture legere

- H1 : font-size clamp(36px, 5vw, 64px) — jamais fixe

- CTA principal : bg-accent, text-white, shadow-lg, hover translateY(-2px)

- CTA secondaire : outline accent, hover bg-accentLight

- Visuel mockup : image PNG/WebP optimisee + lazy-load desactive (above fold)

- Animation entree : fade-up staggere (titre -> sous-titre -> CTA -> trust bar) 0.6s total

- Micro Trust Bar : flex row, gap-8, icones 16px, texte 13px gray-500

Insight UX Le visiteur doit comprendre en 3 mots ce que fait Torfix. Tester avec le test '5 secondes' : montrer la hero 5s a un inconnu, lui demander ce que fait le site. Si la reponse est floue -> retravailler le H1.

# 2. SECTION PROBLEME

Objectif Creer une tension emotionnelle. Le visiteur doit se reconnaitre dans au moins un probleme decrit. L'identification cree l'interet pour la solution.

## Structure & layout

Titre centre. Texte d'introduction court. 4 cartes en grille 2x2 (desktop) / 1 colonne (mobile).

|  | TITRE SECTION Vous perdez des clients sans le voir. |
| --- | --- |

|  | TEXTE INTRO La majorite des PME locales n'ont pas de systeme structure pour gerer leur activite en ligne. Resultat : des opportunites manquees, du temps perdu et une image qui ne reflete pas la qualite reelle de leur travail. |
| --- | --- |

## Cartes problemes — 4 blocs

| [X] Presence faible Votre entreprise n'inspire pas suffisamment confiance en ligne. Les prospects partent avant d'avoir pris contact. |  | [X] Conversion faible Les visiteurs ne passent pas a l'action. Il manque des declencheurs clairs qui transforment l'interet en rendez-vous. |
| --- | --- | --- |
| [X] Fidelisation absente Aucun mecanisme ne pousse les clients a revenir. Chaque vente repart de zero, sans effet de capitalisation. |  | [X] Gestion inefficace Trop de taches manuelles : rappels, confirmations, relances. Du temps perdu qui n'est pas investi dans le metier. |

## Specs techniques

- Grille : CSS Grid 2 colonnes, gap-6, responsive -> 1 col mobile

- Carte : border-radius 12px, border-left accent rouge (#EF4444) 3px

- Animation : fade-in au scroll (Intersection Observer), stagger 150ms par carte

- Hover : legere elevation box-shadow, translateY(-3px)

# 3. SECTION SOLUTION — Core Value

Objectif Repositionner Torfix non pas comme un prestataire de sites web, mais comme un partenaire de croissance. Les 3 piliers doivent etre memorisables.

|  | TITRE SECTION Plus qu'un site. Un systeme concu pour faire grandir votre activite. |
| --- | --- |

|  | TEXTE INTRO Torfix met en place une solution structuree, adaptee a votre metier, qui agit sur les trois leviers essentiels de votre croissance. |
| --- | --- |

## Les 3 piliers — layout horizontal

| Attirer Attirer Une presence claire, credible et optimisee SEO qui capte les bons clients au bon moment. |  | Convertir Convertir Des parcours simples et guides qui transforment l'interet en prise de contact concrete. |  | Fideliser Fideliser Des outils automatises qui font revenir vos clients et construisent une relation durable. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Specs techniques

- Layout : CSS Grid 3 colonnes egales, gap-6

- Bordure top coloree par pilier (bleu / violet / vert) : accent visuel fort

- Icone : SVG Lucide/Heroicons ou emoji grande taille

- Animation : counter anime si stats ajoutees (via useInView + useMotionValue)

# 4. SECTION PRODUIT — Stack visuel

Objectif Montrer concretement ce qui est livre. Rendre tangible une offre immaterielle. Chaque couche du stack doit etre associee a un benefice client, pas a un outil technique.

|  | TITRE SECTION Une base solide, augmentee par les bons outils. |
| --- | --- |

|  | TEXTE EXPLICATIF Chaque projet Torfix repose sur une vitrine professionnelle. Mais ce qui fait reellement la difference, ce sont les outils que nous integrons autour pour ameliorer concretement votre activite — sans que vous ayez a gerer quoi que ce soit. |
| --- | --- |

## Stack vertical — 4 couches

| SITE | Globe Vitrine professionnelle, SEO-ready, responsive, chargement rapide |
| --- | --- |

| v |  |
| --- | --- |

| BOOKING | Calendrier Systeme de reservation integre, synchro agenda, confirmations auto |
| --- | --- |

| v |  |
| --- | --- |

| AUTOMATION | Engrenage Rappels, relances, emails automatiques — 0 action manuelle requise |
| --- | --- |

| v |  |
| --- | --- |

| CRM | Tableau Gestion centralisee des contacts, historique client, suivi des leads |
| --- | --- |

## Specs techniques

- Composant : liste verticale avec connecteurs visuels (fleche ou ligne pointillee)

- Chaque bloc : hover revele une info supplementaire (tooltip ou expand)

- Animation : apparition au scroll sequentielle, top -> bottom, delai 200ms

- Mobile : full-width, meme logique verticale

# 5. SECTION PROCESS

Objectif Rassurer le prospect sur la methode. Montrer que Torfix est rigoureux et organise. L'etape 'optimisation manuelle' est le facteur de differenciation cle — elle doit etre visuellement mise en avant.

|  | TITRE SECTION Un processus simple, cadre et efficace. |
| --- | --- |

## Les 5 etapes — timeline horizontale

| 01 Decouverte Vous decrivez votre activite, vos objectifs, votre clientele cible. | -> | 02 Analyse Nous etudions vos besoins, votre marche et votre concurrence locale. | -> | 03 Conception Nous concevons votre systeme complet — architecture, design, textes. | -> | 04 Optimisation Chaque element est revu manuellement : SEO, performance, UX, copy. * Differenciateur cle * | -> | 05 Livraison Vous recevez une solution prete a l'emploi, testee et documentee. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Note de conception L'etape 04 'Optimisation manuelle' doit etre visuellement distincte (couleur accent, badge etoile, bordure top). C'est le principal differenciateur de Torfix face aux agences low-cost qui livrent des templates non optimises.

## Specs techniques

- Desktop : flex row, overflow-x scroll si viewport < 900px

- Mobile : stepper vertical (numero cercle + ligne + contenu)

- Etape 4 : highlighted card avec badge anime 'pulse' CSS

- Animation : lignes connectrices se dessinent au scroll (SVG stroke-dashoffset)

# 6. SECTION OUTILS — Differenciation majeure

Objectif Vendre la vraie valeur de Torfix : pas le site web, mais les mecanismes autour. Cette section doit declencher le 'ah, c'est ca la difference' dans la tete du prospect.

|  | TITRE SECTION Ce qui fait reellement la difference : les outils. |
| --- | --- |

|  | TEXTE INTRO Un site seul ne suffit pas. Ce sont les mecanismes autour qui permettent de generer des resultats concrets — et que vos clients reviennent. |
| --- | --- |

## 4 blocs outils

| Calendrier Reservation en ligne Vos clients reservent 24h/24 sans vous appeler. Confirmation automatique, rappel J-1, synchro agenda. -> Integration : Cal.com / Calendly |  | Cloche Rappels automatiques SMS et emails de rappel envoyes automatiquement avant chaque RDV. Reduction des no-shows jusqu'a 60%. -> Integration : Twilio / Resend |
| --- | --- | --- |
| Email Relances clients Sequences d'emails post-visite : remerciements, demandes d'avis, offres de retour. Tout automatise. -> Integration : Brevo / Mailchimp |  | Dossier Organisation & CRM Vue centralisee de tous vos clients, historique des echanges, statut des leads. Fini les post-its. -> Integration : Notion / HubSpot Free |

Bonus marketing — Testez avant d'activer Ajouter un encart dedie sous les 4 blocs : 'Testez chaque outil gratuitement avant d'activer votre abonnement.' Ce message reduit la friction percue et augmente le taux de conversion. Visuellement : fond accent violet, texte blanc, CTA blanc outline.

# NOUVEAU — Positionnement Gratuit & Sans engagement

Principe cle Le message 'gratuit a vie + sans engagement' doit apparaitre 4 fois minimum dans le parcours de la page pour eliminer toute friction psychologique.

## Placement 1 — Trust bar sous la navbar (toujours visible)

|  | COPY TRUST BAR Site 100% gratuit ¦ A vie ¦ Sans engagement ¦ Vous n'aimez pas ? On s'arrete. |
| --- | --- |

## Placement 2 — Banniere violette apres section Outils

|  | TITRE BANNIERE Votre site est gratuit. A vie. |
| --- | --- |

|  | SOUS-TITRE BANNIERE Vous ne payez rien pour le site. Si le resultat ne vous convient pas, vous vous retirez sans frais ni justification. |
| --- | --- |

|  | CTA BANNIERE Je veux mon site gratuit |
| --- | --- |

## Placement 3 — Encart vert apres etape 05 du Process

|  | TITRE ENCART Zero risque a la livraison |
| --- | --- |

|  | TEXTE ENCART Vous recevez votre site completement gratuit. Vous n'avez aucune obligation de continuer avec Torfix apres livraison. Le site vous appartient a vie, quoi qu'il arrive. |
| --- | --- |

## Placement 4 — CTA final reformule

|  | TITRE CTA FINAL Votre site, gratuit et a vie. |
| --- | --- |

|  | SOUS-TITRE CTA FINAL Pas de frais. Pas de contrat. Pas de surprise. Si le resultat ne vous convient pas — vous partez, le site reste le votre. |
| --- | --- |

|  | CTA PRINCIPAL Recevoir mon site gratuit |
| --- | --- |

|  | CHECKS SOUS CTA Site gratuit a vie ¦ Sans engagement ¦ Reponse sous 24h ¦ Vous decidez apres livraison |
| --- | --- |

## Specs techniques

- Trust bar : composant sticky sous navbar, background #ECFDF5, icones vertes

- Banniere gratuit : background accent #6C47FF, texte blanc, CTA blanc

- Encart vert : background #ECFDF5, border-left #10B981, icone cercle vert

- CTA final : background accent-light #EDE9FF, checks avec puces vertes

# NOUVEAU — Section Chatbot IA

Objectif Presenter le chatbot comme un service a part entiere du systeme Torfix. Distinction claire entre ce qui est disponible maintenant et ce qu'Amin developpera en Phase 2.

|  | TITRE SECTION Un assistant intelligent sur votre site, 24h/24. |
| --- | --- |

|  | SOUS-TITRE Integre directement a votre vitrine Torfix, votre chatbot repond aux questions, qualifie les leads et declenche des reservations — meme quand vous dormez. |
| --- | --- |

## Fonctionnalites disponibles maintenant (Phase 1)

- FAQ automatisee : horaires, tarifs, adresse, disponibilites

- Qualification de leads : collecte nom + email + besoin avant redirection

- Widget chat flottant bas-droite sur toutes les pages

- Outil recommande Phase 1 : Crisp (gratuit jusqu'a 2 agents)

## Fonctionnalites en developpement — Amin (Phase 2+)

- Prise de RDV directe : integration Cal.com API (GET /availability, POST /bookings)

- Suivi personnalise : reconnaissance clients recurrents, suggestions services

- IA conversationnelle : LLM entraine sur contenu site (OpenAI Assistants API + retrieval)

- Suivi CRM + relances IA automatisees depuis le chat

Note technique pour Amin Phase 1 : Crisp widget (script embed). Phase 3 : Cal.com API REST. Phase 4 : OpenAI Assistants API avec vector store sur sitemap + FAQ du client. Phase 5 : webhook CRM pour alimenter HubSpot/Notion depuis les conversations.

# 7. SECTION NICHES — 25 metiers, 4 categories

Objectif Augmenter la conversion en creant un sentiment de 'c'est fait pour moi'. Les 4 cartes categories ont une fleche — au clic, un dropdown revele la liste exhaustive des metiers compatibles.

|  | TITRE SECTION Des solutions adaptees a votre metier. |
| --- | --- |

|  | SOUS-TITRE Cliquez sur votre categorie pour voir les activites compatibles avec le systeme Torfix. |
| --- | --- |

## 4 categories + dropdown 25 metiers

## Categorie 1 — Beaute & bien-etre (7 metiers)

- Coiffeur / coiffeuse

- Institut de beaute

- Barbier

- Nail artist

- Spa & massage

- Tatoueur

- Estheticienne a domicile

## Categorie 2 — Food & restauration (6 metiers)

- Restaurant

- Traiteur

- Food truck

- Boulangerie-patisserie

- Cafe & brunch

- Chef a domicile

## Categorie 3 — Coaching & formation (6 metiers)

- Coach sportif

- Coach de vie

- Formateur en ligne

- Professeur particulier

- Therapeute & psy

- Nutritionniste

## Categorie 4 — Services & artisanat (6 metiers)

- Plombier

- Electricien

- Menuisier

- Photographe

- Cleaner / menage

- Jardinier & paysagiste

|  | MESSAGE SOUS LA GRILLE NICHES Votre metier n'est pas liste ? On s'adapte quand meme. CTA : Recevoir mon site — Gratuit |
| --- | --- |

## Pages niches — contenu requis par page

Chaque niche doit avoir sa page dediee avec :

- Headline specifique au metier (ex : 'Remplissez votre salon. Sans effort.')

- Problemes specifiques au secteur (3-4 cartes)

- Temoignage ou cas client du meme secteur

- CTA adapte au vocabulaire du metier

- SEO local : balises optimisees pour 'agence web [ville]' + '[metier]'

## Specs techniques

- Routing dynamique : /niches/[slug] — 25 pages generees

- Dropdown : animation height 0 -> auto, Framer Motion layout animation

- Hover carte : scale(1.03) + border-color accent, cursor pointer

- SEO : chaque page niche = meta title + description + schema.org uniques

- Fleche chevron : rotation 180deg au clic (CSS transform transition 0.2s)

# NOUVEAU — Section Equipe & Histoire

Objectif Humaniser Torfix. Creer une connexion emotionnelle avec le prospect. Les PME font confiance a des personnes, pas a des logos. Cette section augmente la conversion en ajoutant de l'authenticite.

|  | TITRE SECTION Pas une agence. Une equipe qui comprend votre realite. |
| --- | --- |

|  | INTRO Torfix est ne d'un constat simple : les PME locales meritent des outils de croissance aussi puissants que ceux des grandes entreprises — sans la complexite, sans les prix exorbitants. |
| --- | --- |

## Citation fondateurs

|  | QUOTE "On a vu trop de petits commerces perdre des clients faute d'une presence digitale correcte. On s'est dit : et si on reglait ce probleme une bonne fois pour toutes ?" |
| --- | --- |

## Timeline narrative — 3 etapes

|  | L'OBSERVATION En travaillant avec des commercants locaux, on constate le meme probleme partout : un site mal fait ou inexistant, zero outil de gestion, zero fidelisation. Pourtant ces businesses ont une vraie valeur. |
| --- | --- |

|  | L'IDEE Et si on creait un systeme cle en main — site + outils + optimisation — accessible aux PME, sans jargon technique, sans engagement, et en laissant le site gratuit a vie ? |
| --- | --- |

|  | TORFIX AUJOURD'HUI Une equipe soudee qui livre des systemes digitaux completement manuellement optimises, pour que chaque client se concentre sur ce qu'il fait le mieux : son metier. |
| --- | --- |

## 3 profils equipe

Amin — Dev & Integration : Architecte du systeme. Il construit, integre et optimise chaque site de A a Z. Stack : Next.js, Tailwind, Vercel.

Strategie — Growth & Copy : Transforme la vision en mots et en systemes qui convertissent. Competences : SEO, copy, conversion.

Design — UI & Brand : Chaque detail visuel est pense pour inspirer confiance et refleter votre metier. Stack : Figma, Branding, UX.

## 3 valeurs Torfix

- Transparence totale : Aucun frais cache. Aucun engagement force. Vous savez exactement ce que vous obtenez avant de commencer.

- Execution manuelle : On ne livre pas des templates. Chaque site est construit et optimise a la main pour votre activite specifique.

- Votre succes d'abord : On mesure notre travail a vos resultats, pas au nombre de sites livres.

## Specs techniques

- Disposition : citation a gauche + timeline a droite (grid 1fr / 1.4fr)

- Timeline : border-left 2px accent, dots absolus, animation fade-in au scroll

- Cartes equipe : avatar initiales, badge role couleur, tags stack

- Valeurs : 3 colonnes, border-top coloree par valeur

# 8. SECTION PROOF — Credibilite

Objectif Dissiper les doutes. Montrer que Torfix livre un travail serieux et durable. En l'absence de nombreux temoignages clients, les elements de preuve procedurale (methode, rigueur) sont les plus efficaces.

|  | TITRE SECTION Une approche serieuse, pensee pour durer. |
| --- | --- |

## Elements de preuve — 3 blocs

| Loupe Optimisation manuelle Chaque projet est revu point par point par un expert — pas un template genere en 10 minutes. |  | Structure Structure professionnelle Architecture pensee pour durer : performance, securite, scalabilite, maintenance facilitee. |  | Cerveau Logique metier integree Nous adaptons chaque solution a la realite de votre secteur, pas l'inverse. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Evolution future Des que Torfix a 2-3 clients satisfaits : ajouter une section temoignages avec photo, nom, secteur et resultat chiffre (ex : '+40% de reservations en 3 mois'). Les social proofs chiffrees sont les plus convaincantes.

# 9. SECTION FAQ — Lever les objections

Objectif Anticiper et neutraliser les freins a l'achat. La premiere question sur la gratuite est strategiquement placee en tete — c'est l'objection numero 1.

## Questions & reponses — Accordion UX

Q : Le site est vraiment gratuit ? Il n'y a pas de frais caches ?

-> Oui, completement gratuit. Torfix concoit et livre votre site sans frais. Notre modele repose sur les outils optionnels que vous activez ensuite si vous le souhaitez. Le site, lui, vous appartient a vie et ne vous coutera jamais rien.

Q : Et si le resultat ne me convient pas ?

-> Vous vous retirez, point. Aucun contrat, aucune penalite, aucune justification requise. On prefere un client satisfait a un client retenu de force.

Q : Combien de temps faut-il pour livrer un projet ?

-> En general, entre 2 et 4 semaines selon la complexite du projet. Des notre premier echange, vous recevez un planning precis avec les jalons de validation.

Q : Quel budget prevoir pour un systeme Torfix ?

-> Le site est gratuit a vie. Les outils autour (booking, automation, CRM, chatbot) sont optionnels et disponibles en test avant activation. Aucune surprise.

Q : Est-ce que je peux modifier le site moi-meme apres livraison ?

-> Oui. Selon l'offre choisie, vous disposez d'un CMS simple (aucune competence technique requise) pour modifier vos textes, images et disponibilites.

Q : Qu'est-ce qui distingue Torfix d'une agence classique ?

-> La majorite des agences livrent un site et s'arretent la. Torfix livre un systeme : site gratuit + outils automatises + optimisation manuelle. Notre objectif n'est pas de faire un beau site, c'est de vous faire gagner des clients.

Q : Le chatbot est-il inclus dans l'offre ?

-> Un widget de chat basique (FAQ auto + qualification de leads) est inclus des la Phase 1. La version IA avancee avec prise de RDV automatique et suivi personnalise est en cours de developpement — elle sera disponible en Phase 2.

## Specs techniques — Accordion

- Composant : Disclosure (Headless UI) ou composant custom React

- Comportement : 1 seule question ouverte a la fois (exclusive)

- Animation : height 0 -> auto avec Framer Motion layout animation

- Icone : + / - ou chevron rotatif 180 degres au clic

- SEO : baliser chaque Q/R avec schema.org FAQPage pour rich snippets Google

# 10. CTA FINAL — Conversion

Objectif Declencher le passage a l'action. Le message 'gratuit a vie' doit etre le plus visible de cette section — c'est la derniere levee d'objection avant la conversion.

Offre sans risque Votre site, gratuit et a vie. Pas de frais. Pas de contrat. Pas de surprise. Si le resultat ne vous convient pas — vous partez, le site reste le votre. Recevoir mon site gratuit -> ou Reserver un appel de 15 min -> v Site gratuit a vie v Sans engagement v Reponse sous 24h v Vous decidez apres livraison

Micro-copy de reassurance Ajouter juste sous le CTA : 'v Sans engagement v Reponse sous 24h v Gratuit'. Ces 3 elements suppriment les dernieres frictions.

# 11. FOOTER

## Structure

Footer 4 colonnes sur desktop, 2x2 sur tablette, 1 colonne sur mobile.

| TORFIX Systeme digital pour PME locales. hello@torfix.com |  | Navigation Offre Process Niches FAQ Contact |  | Secteurs Coiffeurs Restaurants Coachs Services |  | Legal Mentions legales Politique de confidentialite CGV Cookies |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2025 Torfix — Tous droits reserves

# 12. DESIGN SYSTEM — Direction artistique

## Positionnement visuel

Style : Minimaliste premium, inspire SaaS americain (Stripe, Linear, Notion). L'objectif est de faire ressentir : propre, moderne, serieux, sans surcharge.

## Palette de couleurs

| Role | Couleur | Hex | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| Accent principal | Violet | #6C47FF | CTA, highlights, liens, bordures accent |
| Fond principal | Blanc | #FFFFFF | Background general |
| Fond secondaire | Gris 50 | #F9FAFB | Sections alternees |
| Texte principal | Noir / Gris 900 | #111827 | Titres, headings |
| Texte secondaire | Gris 500 | #6B7280 | Corps de texte, descriptions |
| Succes | Vert | #10B981 | Pilier Fideliser, badges positifs |
| Info | Bleu | #3B82F6 | Pilier Attirer, liens secondaires |
| Alerte | Orange | #F59E0B | Pilier Restauration, avertissements |
| Danger | Rouge | #EF4444 | Cartes probleme, erreurs |

## Typographie

| Element | Font | Taille | Poids / Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 - Hero | Inter / Geist | clamp(40px, 5vw, 64px) | 800 - jamais fixe |
| H2 - Section | Inter / Geist | 36-42px | 700 |
| H3 - Sous-titre | Inter / Geist | 24-28px | 600 |
| Body | Inter / Geist | 16-18px | 400 - line-height 1.6 |
| Small / Caption | Inter / Geist | 13-14px | 400 - color gray-500 |
| CTA Bouton | Inter / Geist | 16px | 600 - tracking-wide |
| Label / Badge | Inter / Geist | 12px | 700 - uppercase, letter-spacing |

## Espacements & Grid

- Grid : 12 colonnes, max-width 1280px, padding horizontal 24px (mobile) / 80px (desktop)

- Spacing scale : 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 80, 96, 128px

- Section padding vertical : 80px (mobile) / 120px (desktop)

- Border-radius : 8px (cartes) / 12px (blocs larges) / 9999px (badges)

- Box-shadow : shadow-sm (cartes repos) / shadow-md (hover) / shadow-lg (CTA)

## Animations — Charte

| Element | Duree | Easing |
| --- | --- | --- |
| Entree au scroll (fade-up) | 0.5s | ease-out |
| Stagger entre elements | +150ms par item | ease-out |
| Hover carte | 0.2s | ease-in-out |
| Navbar blur au scroll | 0.3s | ease |
| Accordion open/close | 0.3s | spring (Framer) |
| CTA hover translateY | 0.15s | ease-out |
| Connecteurs process SVG | 0.8s | ease-in-out (au scroll) |

# 13. UX PSYCHOLOGIQUE — Ce que le site doit faire ressentir

Chaque decision de design doit etre validee contre ces 4 criteres. Si un element ne sert pas au moins un de ces ressentis, il est superflu.

| Clarte Je comprends immediatement ce que fait Torfix et en quoi ca peut m'aider. H1 limpide, hierarchie visuelle forte, pas de jargon. |  | Confiance Ce sont des professionnels serieux qui maitrisent leur sujet. Design premium, process detaille, optimisation manuelle mise en avant. |  | Simplicite C'est facile a utiliser, ca ne va pas me prendre la tete. UX fluide, CTA clairs, promesse 'zero competence requise'. |  | Valeur Ca peut vraiment m'aider a faire grandir mon activite. Benefices concrets, outils tangibles, logique metier visible. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 14. PLAN DE DEVELOPPEMENT — Phases & priorites

## Phase 1 — Fondations (Semaine 1)

- Setup projet Next.js 14 + Tailwind CSS + Framer Motion

- Configuration domaine, Vercel, variables d'environnement

- Composants de base : Navbar, Footer, Layout, Button, Card

- Police : Inter ou Geist depuis next/font

- Design tokens : couleurs, espacements, breakpoints dans tailwind.config.js

## Phase 2 — Sections principales (Semaine 1-2)

- Hero Section (H1, sous-titre, CTA, trust bar, mockup)

- Section Probleme (4 cartes, grille responsive)

- Section Solution — 3 piliers

- Section Stack Produit (timeline verticale animee)

## Phase 3 — Contenu avance (Semaine 2-3)

- Section Process (5 etapes, step 4 highlighted)

- Section Outils (4 blocs + bonus 'test gratuit')

- Section Niches (4 cartes + routing /niches/[slug])

- Section Proof (3 blocs)

- Section FAQ (accordion)

- CTA Final

## Phase 4 — Polish & Performance (Semaine 3-4)

- Animations Framer Motion (entrees, hover, stagger)

- Optimisation images : next/image, WebP, lazy-load

- SEO : meta tags, Open Graph, sitemap.xml, robots.txt

- Schema.org : FAQPage, LocalBusiness

- Test Lighthouse : objectif > 90 sur les 4 metriques

- Test mobile : iPhone 12, iPhone SE, Android 360px

- Formulaire de contact fonctionnel (Resend ou Formspree)

- Integration Cal.com ou Calendly pour 'Reserver un appel'

## Livrables finaux attendus

- Repo GitHub prive + acces Amin

- Site deploye sur Vercel avec domaine custom

- Document de transfert : acces, logins, documentation utilisation

- Score Lighthouse > 90 (screenshots)

- Test cross-browser : Chrome, Firefox, Safari, Edge

- Responsive valide : 320px -> 1920px

# 15. CHECKLIST — Validation avant livraison

## Performance

- LCP < 2.5s

- CLS < 0.1

- FID/INP < 200ms

- Score Lighthouse Performance >= 90

- Toutes les images en WebP avec width/height definis

## SEO

- Meta title et description sur chaque page (unique)

- H1 unique par page

- Sitemap.xml genere et soumis Google Search Console

- Schema.org FAQPage + LocalBusiness implementes

- Pas de liens brises

## UX & Accessibilite

- Contraste couleurs : ratio >= 4.5:1 (texte normal)

- Focus visible sur tous les elements interactifs (keyboard nav)

- Balises alt sur toutes les images

- Formulaires avec labels associes

- Accordion accessible : aria-expanded, aria-controls

## Fonctionnel

- Formulaire de contact envoie les emails correctement

- Lien 'Reserver un appel' ouvre Cal.com/Calendly

- Tous les liens de navigation scrollent ou redirigent correctement

- CTA navbar et CTA sections -> meme URL de destination

- Footer : liens legaux vers pages existantes

— FIN DU DOCUMENT —